BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Công nghệ phần mềm

Lê Minh Hiếu – 51702016

Trang Phan Thế Hào – 51702014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** |
| 3/9/2019 | 5/9/2019 | Đi khảo sát. | Trang Phan Thế Hào  Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 6/9/2019 | 15/9/2019 | Viết đặc tả. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 16/9/2019 | 25/9/2019 | Thiết kế giao diện app. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 30/9/2019 | 30/9/2019 | Họp nhóm đợt 1. | Trang Phan Thế Hào  Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 2/10/2019 | 10/10/2019 | Vẽ sơ đồ UseCase. | Trang Phan Thế Hào | Hoàn thành |
| 12/10/2019 | 25/10/2019 | Viết đặc tả UseCase. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 26/10/2019 | 20/11/2019 | Thiết kế và xây dựng app. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 26/10/2019 | 30/10/2019 | Vẽ sơ đồ lớp. | Trang Phan Thế Hào | Hoàn thành |
| 1/11/2019 | 10/11/2019 | Vẽ sơ đồ trình tự/hoạt động. | Trang Phan Thế Hào | Hoàn thành |
| 11/11/2019 | 15/11/2019 | Vẽ mô hình ERD. | Trang Phan Thê Hào | Hoàn thành |
| 16/11/2019 | 20/11/2019 | Mô Hình quan Hệ. | Trang Phan Thế Hào | Hoàn thành |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | Họp nhóm đợt 2. | Trang Phan Thế Hào  Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 3/9/2019 | 3/12/2019 | Tạo link github và đăng bài. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 23/11/2019 | 3/12/2019 | Kiểm tra và chỉnh sửa lại app. | Lê Minh Hiếu | Hoàn thành |
| 23/11/2019 | 3/12/2019 | Kiểm tra và chỉnh sửa lại báo cáo. | Trang Phan Thế Hào | Hoàn thành |